# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL /344 /10

Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Załącznik do programu Nr 1

,, Przebudowa i modernizacja dróg na terenie powiatu”

## Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe

|  | L.p | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia/ zakończenia | Całkowity koszt zadania | Kwota przeznaczona na zadanie w 2006r -2009r. | Kwota przeznaczona w danym roku w zł | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| * | 1. | Przebudowa i modernizacja ul. Boh. W-wy w Pruszkowie - ul. Tuwima w Piastowie | 2006/2010 | 5 215 000 | 2 860 000 | 2 355 000 |  |  |  |
| Z | 2. | Nowa sieć dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego | 2009/2013 | 640 000 | 1 000 | 244 000 | 395 000 |  | Planowana kwota całości zadania 82 000 000, termin realizacji do 2013,2010 wykonanie dokumentacji technicznej ul.Przyszłości w Pruszkowie i ul.Sokołowskiej w Raszynie |
| * | 3. | Przebudowa ul.Pruszkowskiej w Raszynie | 2008/2010 | 3 204 000 | 2 794 000 | 410 000 |  |  |  |
| Z | 4. | Przebudowa ul.Sportowej w Brwinowie | 2009/2011 | 2 201 000 | 1 000 | 1 200 000 | 1 000 000 |  | Porozumienie z gminą |
| * | 5. | Przebudowa ul.Warszawskiej i ul.Mszczonowskiej w Nadarzynie | 2010/2011 | 3 250 000 |  | 1 350 000 | 1 900 000 |  |  |
| Z | 6. | Budowa mostu na rzece Utracie w Pruszkowie | 2009/2010 | 150 000 | 1 000 | 109 000 | 40 000 |  |  |
| * | 7. | Modernizacja ul.Armii Krajowej w Pruszkowie | 2009/2010 | 1 650 000 | 1 000 | 1 649 000 |  |  |  |
| Z | 8. | Przebudowa ul.Rolnej w Kajetanach | 2009/2011 | 4 050 000 | 50 000 | 60 000 | 940 000 | 3 000 000 |  |
| * | 9. | Przebudowa ul.Warsztatowej i ul.Broniewskiego w Pruszkowie oraz ul.Warszawskiej w Piastowie | 2010/2012 | 5 180 000 |  | 180 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |  |
| Z | 10. | Przebudowa ul.Grodziskiej w Brwinowie | 2009/2012 | 5 200 000 | 1 000 | 379 000 | 2 000 000 | 2 820 000 | Porozumienie z gminą |
| * | 11. | Przebudowa ul.Promyka w Pruszkowie | 2011/2012 | 2 700 000 |  |  | 2 500 000 | 200 000 |  |
| Z | 12. | Przebudowa al.M.Dąbrowskiej i ul.Brzozowej i budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Brzozowej i ul.Komorowskiej | 2009/2012 | 2 750 000 | 1 000 | 64 000 | 685 000 | 2 000 000 |  |
| * | 13. | Budowa mostu na rzece Zimna Woda w drodze powiatowej Nr 3111W | 2010/2011 | 1 070 000 |  | 70 000 | 1 000 000 |  |  |
| Z | 14. | Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Księcia Józefa w Pruszkowie – sygnalizacja świetlna | 2010/2011 | 335 000 |  | 45 000 | 290 000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 37 595 000 | 5 710 000 | 8 115 000 | 13 750 000 | 10 020 000 |  |

*- pozycja bez zmian

Z- zmiana w budżecie

# Załącznik do programu Nr 3

,,Program rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego”

## Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe

|  | L.p | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia/ zakończenia | Całkowity koszt zadania | Kwota przeznaczona na zadanie w 2007r.-2009 r. | Kwota przeznaczona w danym roku w zł | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Z | 1 | Rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego (I etap ) w tym: 1.Modernizacja i przebudowa budynku zwanego „Stary Wrzesin” na terenie Szpitala Powiatowego w Pruszkowie 2.Projekt rozbudowy Szpitala Powiatowego w Pruszkowie | 2005/2010 | 10 369 680 | 3 786 680 1 279 445 | 4 492 555 11 000 | 800 000 |  |  |
| * | 2 | Modernizacja budynku SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 23 (budynek dawnego pogotowia ratunkowego) | 2007/2009 | 700 000 | 500 000 | 200 000 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 11 069 680 | 5 566 125 | 4 703 555 | 800 000 |  |  |

*- pozycja bez zmian

Z- zmiana w budżecie

# Załącznik do programu Nr 4

,,Budowa strażnicy KP PSP w Pruszkowie”

## Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe

|  | L.p | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia/ zakończenia | Całkowity koszt zadania | Kwota przeznaczona na zadanie w 2005r.-2009 r. | Kwota przeznaczona w danym roku w zł | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Z | 1 | Budowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pruszkowie przy ul.Staszica | 2005/2010 | 10 746 275 | 9 001 275 | 1 745 000 |  |  | Zadanie finansowanie ze środków Wojewody oraz Powiatu Pruszkowskiego |
| * | 2 | Zakup pojazdów pożarniczych | 2010/2011 | 300 000 |  | 150 000 | 150 000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 11 046 275 | 9 001 275 | 1 895 000 | 150 000 |  |  |

*- pozycja bez zmian

Z- zmiana w budżecie