# Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Pruszkowskiego na lata 2010-2012

Celem sporządzenia wieloletniego planu inwestycyjnego jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym, w trzyletniej perspektywie czasowej.

Decyzje te pozwalają na wcześniejsze rozpoczęcie prac przygotowawczych planowanych procesów inwestycyjnych (rozwiązanie problemów terenowo-prawnych, przygotowanie dokumentacji projektowej, oraz pozyskiwanie źródeł finansowania planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem).

## I. Wprowadzenie.

- Wieloletni plan inwestycyjny ma charakter rzeczowo-finansowy i obejmuje zestawienie zadań inwestycyjnych.

- Plan ma charakter kroczący, wymaga corocznej aktualizacji i weryfikowania stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym                          i finansowym oraz  uzupełniania programów o kolejny rok zamykający plan.

- Zapisy planu dotyczą przedsięwzięć realizowanych bezpośrednio przez Powiat Pruszkowski i jego jednostki organizacyjne.

- Wartości zaplanowanych do wykonania zadań, przyjęto na podstawie danych                        z rozstrzygniętych przetargów lub posiadanych kosztorysów inwestorskich.              W przypadku braku takich danych konieczne było posłużenie się wartościami szacunkowymi, zarówno do celów projektowych jak i do realizacji.                          Do szacunkowych obliczeń przyjęto poziom cen  z drugiej połowy  2009 roku.

- Podstawą doboru zadań do planu stały się określone przez Zarząd Powiatu priorytety inwestowania, wynikające z:

- Uchwały Nr XXXI/220/2005 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24.05.2005 r. „Strategia Rozwoju Powiatu do 2025 r.”

- technicznych opracowań studialnych i koncepcji projektowych

- zadań przyjętych do realizacji uchwałami Rady Powiatu

- zawartych porozumień i wynikających z nich zobowiązań

- analizy wniosków wpływających corocznie do planów budżetowych

- prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na lata 2010 – 2012

- analizy wykonywania budżetów  w latach 2007 – 2009

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 (aktualizacja)

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

II. Strategia inwestowania.

Plan realizacji poszczególnych programów i wynikających z nich zadań inwestycyjnych,  tak skorelowano w kolejności i czasie, żeby najpierw budowane były sieci uzbrojenia technicznego tj. wodociągi, kanalizacja, odwodnienia - inwestycje wykonywane przez gminy, a w następnej kolejności drogi powiatowe.

Realizację programów w kolejnych latach dostosowano do prognozowanych możliwości finansowych powiatu.

III. Priorytety inwestycyjne:

- Przebudowa i modernizacja istniejących dróg.

Istniejące drogi powiatowe wybudowane w latach 80-tych nie posiadają odpowiedniej podbudowy, często są drogami o nawierzchni częściowo utwardzonej tłuczniem kamiennym lub żużlem.

Ich stan wymaga gruntownej przebudowy i modernizacji oraz uzupełnienia                  o systemy odwodnieniowe i chodniki.

W programie przyjęto szacunkowy koszt modernizacji ~około                            1.000.000,- zł/ km.

- Budowa Centrum Sportu Szkolnego

WPI przewiduje wieloetapową budowę centrum sportu szkolnego. W ramach           I  i II etapu budowy wykonano:

- Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni                                z czterotorową bieżnią tartanową oraz urządzeniami do dyscyplin lekkoatletycznych technicznych i trybuną konstrukcji żelbetowej na ok. 1000 widzów

- Salę gimnastyczną z zapleczem przy Zespole Szkół Technicznych                            i Ogólnokształcących, która powstała w miejscu istniejącej uprzednio Sali gimnastycznej przy Zespole szkół Technicznych i Ogólnokształcących pełni funkcję przede wszystkim zaplecza sportowego dla szkoły z ewentualną możliwością użytkowania jej poza godzinami lekcyjnymi. Sala sportowa posiada arenę o wymiarach 30 X 19 m, spełnia wymagane wymiary boiska                  do gry w koszykówkę..

- Hala sportowa MOS o wymiarach areny 24 m X 48 m - wybudowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w chwili obecnej wymaga zmodernizowania ze względów użytkowych oraz estetycznych. Przebudowa została przewidziana do realizacji w 2009 i 2010 r. W ramach tego etapu zostanie zagospodarowany teren Centrum Sportu Szkolnego wraz z drogami dojazdowymi i pożarowymi.

- Wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

- Hotel – internat

- Rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego

- Modernizacja szpitala powiatowego Etap I

- Modernizacja budynku SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 23

4.  Budowa strażnicy KP PSP w Pruszkowie

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pruszkowie.

5.  Regionalny Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego zlewni Utrata

6.  Inwestycje w placówkach oświatowych

Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie

7.  Program modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Trzyletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012:

Program nr 1.

Przebudowa i modernizacja dróg  w Powiecie Pruszkowskim w latach 2010 – 2012:

### Wprowadzenie

Powiat Pruszkowski w latach objętych planem zamierza modernizować drogi, które są w pełni uzbrojone.

W roku 2010 planuje się wykonać przebudowę:

- ul. Bohaterów Warszawy w Pruszkowie-ul. Tuwima w Piastowie,

- ul. Pruszkowskiej w Raszynie,

- ul. Sportowej w Brwinowie,

- skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Księcia Józefa w Pruszkowie-sygnalizacja świetlna,

- skrzyżowania ul. Warszawskiej z Al. Tysiąclecia w Piastowie,

- ul. Warszawskiej i ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie,

- budowa mostu na rzece Utracie  w Pruszkowie,

- ul. Armii Krajowej w Pruszkowie,

- ul. Rolnej w Kajetanach,

- ul. Warsztatowej i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz ul. Warszawskiej w Piastowie,

- ul. Grodziskiej w Brwinowie,

- ul. Promyka w Pruszkowie,

- al. M. Dąbrowskiej i  ul. Brzozowej i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i ul. Komorowskiej.

W latach następnych planuje się  modernizacje dróg w których wykonano infrastrukturę techniczną (wodociągi i kanalizację). Budowa  dróg ujęta w WPI przewiduje opracowanie dokumentacji technicznych.

Ogólny cel programu

Cel programu nr 1 zgodny jest z  Celem nr I Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego „Rozwój gospodarczy, rozbudowa infrastruktury i rynku pracy”

Szczegółowy cel programu

Celem programu jest modernizacja istniejących dróg powiatowych, uzbrojenie ich w konieczne systemy odwadniające, chodniki oraz oznakowanie poziome               i pionowe. Program obejmuje drogi powiatowe w pełni uzbrojone w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sieci gazowe i teletechniczne.

Efekt

Efektem realizacji programu będzie wykonanie przebudowy dróg o łącznej długości ok. 14 km.

#### Koordynator programu

# Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

### Jednostka realizująca program

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

### Okres realizacji programu

##### Lata 2006 – 2012

Program nr 2.

Budowa Centrum Sportu Szkolnego.

### Wprowadzenie

Program nr 2 przewiduje budowę Centrum Sportu Szkolnego.

Budowa Centrum Sportu Szkolnego (Strategia Rozwoju Powiatu - dz. 4.3 „Sport”)  realizowana będzie poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowej zlokalizowanej               na terenie działki położonej u zbiegu ulic Gomulińskiego i Staszica, gdzie znajdują się następujące obiekty:

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w którego skład wchodzą:

- część dydaktyczna – nie wchodząca w zakres opracowania

- sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym, wykorzystywana zarówno              w bieżącej działalności dydaktycznej jak również w czasie imprez sportowych, przebudowana w ramach II etapu budowy Centrum Sportu Szkolnego

b) Kompleks Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, w skład którego wchodzą następujące obiekty:

Obiekty powstałe w ramach I etapu budowy:

- Stadion lekkoatletyczny (arena typu C) - zespół składa się z boiska                           o nawierzchni ze sztucznej trawy typu conipur przeznaczonego obecnie do gry w piłkę nożną, bieżni o nawierzchni poliuretanowej, oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku, urządzeń do rozgrywania biegów z przeszkodami, stadion od strony zachodniej jest wyposażony w trybunę konstrukcji żelbetowej z siedziskami z tworzywa sztucznego dla ok. 1000 widzów.

- Sztuczne lodowisko o wymiarach 25X50 m

W ramach etapu II:

- przebudowano istniejącą salę gimnastyczną przy ZSTiO do wymiarów areny      30 m X 19 m wraz z zapleczem socjalnym,

- wykonano ogrodzenie wokół Centrum Sportu Szkolnego

W 2009 i 2010 r.:

- realizowana jest modernizacja istniejącej hali MOS – poprzez dobudowanie zaplecza z kompleksem szatniowo sanitarnym, pomieszczeniami dla trenerów, sędziów oraz zmianę elewacji obiektu.

- Zagospodarowanie terenu  Centrum Sportu Szkolnego

Do 2012 roku zostanie zrealizowana

- Budowa hotelu-internatu.

Ogólny cel programu

## Cel programu nr 2 zgodny jest z Celem nr III Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego „Rozwój edukacji, kultury, sportu, rekreacji i turystyki”

Szczegółowy cel programu

Celem programu jest przebudowa istniejącej bazy sportowej zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zlokalizowanych przy ul. Gomulińskiego 2/4 w Pruszkowie, pozwalającej na uprawianie sportu, rekreacji i rozgrywanie zawodów sportowych.

Uzasadnieniem budowy CSS jest stworzenie zintegrowanego ośrodka rozwoju kultury fizycznej i sportu dla młodzieży pochodzącej z Pruszkowa i okolic.

Efekt

Efektem realizacji programu będzie kompleks sportowy, w skład którego docelowo wchodzą:

- stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową i boiskiem piłkarskim z murawą ze sztucznej trawy oraz trybuną na ok. 1000 widzów

- plac rekreacyjny – latem do jazdy na deskorolkach, zimą lodowisko o powierzchni 25X50 m

- hotel – internat na 40 łóżek

- zmodernizowana hala MOS

- przebudowana hala sportowa do wymiarów areny 30 m X 19 m wraz z zapleczem socjalnym przy ZSzTiO

- wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej.

#### Koordynator programu

# Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

### Jednostka realizująca program

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

### Okres realizacji programu

##### Lata 2009 – 2012

Program nr 3.

Rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego

Wprowadzenie

Program nr 3 przewiduje rozbudowę i remont Szpitala Powiatowego                       w Pruszkowie

Ogólny cel programu

## Cel programu nr 3 zgodny jest z  Celem nr II Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego „Poprawa stanu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej”

Szczegółowy cel programu

Celem programu jest poprawa funkcjonalności SPZ ZOZ, planowane są działania w kierunku zwiększenia liczby kontraktowych usług, pozyskania kontraktów               na nowe rodzaje świadczeń oraz realizacji programów dostosowawczych.

Efekt

W 2010 r. rozpocznie działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 50 łóżek.

Do wyremontowanego budynku przy ul. Andrzeja 23 przeniesione zostaną : ratownictwo medyczne i niektóre poradnie szpitalne.

Realizacja programów dostosowawczych oraz rozbudowa szpitala pozwolą placówce spełnić normy europejskie. Nowoczesny blok operacyjny uwzględniający potrzeby oddziałów ginekologiczno-położniczego i chirurgicznego zwiększą bezpieczeństwo chorych a 24 dodatkowe łóżka pozwolą na dostosowanie profilu szpitala do aktualnych potrzeb zdrowotnych.

#### Koordynator programu

# Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

### Jednostka realizująca program

SPZ ZOZ Pruszków

### Okres realizacji programu

##### Lata 2005 – 2012

Program nr 4.

Budowa strażnicy KP PSP w Pruszkowie

Wprowadzenie

Program nr 4 przewiduje budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pruszkowie.

Ogólny cel programu

# Cel programu nr 4 zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego.

Szczegółowy cel programu

Celem programu jest poprawa funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wybudowana część koszarowo-garnizonowa z 10 stanowiskami garażowymi dla samochodów bojowych usprawni działanie straży pożarnej.

Efekt

Budowany obiekt składał się będzie z części administracyjno-socjalnej Komendy oraz części koszarowo-garnizonowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Obiekt będzie posiadał 10 stanowisk garażowych dla samochodów bojowych.

Powierzchnia zabudowy- 1650 m2

Powierzchnia użytkowa - 2163 m2

Obiekt wyposażony będzie w instalację: wodociągową, ciepłej wody, ppoż., kanalizacyjno-sanitarną, gazową, elektryczną, na sprężone powietrze i wentylację.

Na terenie zostanie wykonany parking z drogą manewrową, plac manewrowy, boisko do gier zespołowych oraz stacja paliw na potrzeby Komendy.

W obiekcie znajdzie swoją siedzibę Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zarząd Powiatowy OSP.

#### Koordynator programu

# Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

### Jednostka realizująca program

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

### Okres realizacji programu

##### Lata 2005 – 2012

Program nr 5.

Regionalny Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego zlewni Utraty – Program Utrata

Wprowadzenie

Jednym z celów strategicznych Powiatowego Programu Ochrony Środowiska uchwalonego przez Radę Powiatu Pruszkowskiego jest „Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów”. W/w Programie na lata 2004 – 2010 zawarte 
są działania w zakresie opracowania systemu zbierania i gromadzenia informacji 
o zanieczyszczeniu wód.

Ogólny cel programu

Celem programu nr 5 jest ochrona stanu ilościowego i jakościowego wód rzeki Utraty i jej dopływów. Program ten jest zgodny z „Powiatowym Programem Ochrony Środowiska”.

Szczegółowy cel programu

- Inwentaryzacja i ocena techniczna istotnych urządzeń wodnych zlokalizowanych 
na rzece Utracie oraz na jej głównych dopływach tj. na ciekach: Raszynka, Rokitnica, Mrówka, Zimna Woda, Regułka (U1), Żbikówka (Kanał Konotopa) 
(z uwzględnieniem ich aktualnego stanu technicznego i szacunkowego zakresu wymaganych prac remontowych);

- Inwentaryzacja ognisk zanieczyszczeń w zlewni rzeki Utraty (ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zrzutu ścieków do wód powierzchniowych);

- Inwentaryzacja obszarów cennych przyrodniczo i charakterystyka obszarów 
   chronionych w zlewni rzeki Utraty;

- Dokumentacja hydrogeologiczna – problematyka poboru wód podziemnych 
na terenie Powiatu Pruszkowskiego (w zakresie uzupełniającym do opracowania Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczącego monitoringu wód podziemnych rynny brwinowskiej);

- Wykonanie aktualizacji hydrologicznej stanowiącej podstawę przyszłego 
projektowania i planowania w zakresie budownictwa wodnego, ochrony 
przed powodzią oraz zarządzania zasobami śródlądowych wód powierzchniowych;

- Wykazanie związków i wzajemnych powiązań wód powierzchniowych i wód 
podziemnych w zlewni Utraty;

- Opracowanie propozycji zamierzeń renaturyzacyjnych wraz z propozycją stref zalewowych;

- Analiza zamierzeń w planowaniu przestrzennym gmin, a docelowy wpływ skutków zagospodarowania na wody zlewni rzeki Utraty:

- analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- propozycje zmian i weryfikacja tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- Szacunkowe koszty związane z wdrażaniem koncepcji;

- Stan aktualny, lista priorytetów, zamierzenia renaturyzacyjne, zagrożenia 
środowiska, koszty oraz perspektywy dalszego rozwoju przestrzennego 
Powiatu Pruszkowskiego w świetle szerokopojętych zagadnień związanych 
z gospodarką wodną (synteza realizowanego projektu).

Efekt

Program nr 5 będzie koncepcyjnym opracowaniem regionalnym, łączącym 
we wspólną merytoryczną całość wybrane zagadnienia z hydrogeologii, hydrologii, melioracji, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Praca będzie opracowaniem o charakterze koncepcyjno-programowym, stanowiącym bazę do dalszych opracowań o charakterze techniczno-programowym. Zasadniczym zadaniem dokumentacji będzie spójne zobrazowanie istotnych elementów analizowanej problematyki. Zamawiane opracowanie winno służyć kreowaniu lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju oraz rozbudowie bezpieczeństwa ekologicznego Powiatu Pruszkowskiego.

### Okres realizacji programu

##### Lata 2009 – 2013

Program nr 6.

Inwestycje w placówkach oświatowych

Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie

Wprowadzenie

W Wieloletnim planie przewidziano inwestycje w dziale oświaty. W ramach tego zadania zostanie wykonana  Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych                                  i Ogólnokształcących w Pruszkowie

Ogólny cel programu

Cel programu nr 6 zgodny jest z  Celem nr I   przyjętym w ,,Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku, gdzie Działanie 1 ,,Wzmocnienie materialne systemu oświaty w regionie” jako priorytetowe  określa remonty, modernizację bazy lokalowej szkół ( sale gimnastyczne, boiska, pływalnie)

Szczegółowy cel programu

Celem programu jest dostosowanie istniejącej bazy dydaktycznej do warunków umożliwiających realizację celów edukacyjnych i prawidłowy rozwój fizyczny młodzieży w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Pruszkowskiego, oraz ograniczenie kosztów utrzymania obiektów szkolnych.

Efekt

Zmodernizowanie istniejącego budynku Zespołu Szkół Technicznych                            i Ogólnokształcących w Pruszkowie poprzez dobudowanie skrzydła z salami dydaktycznymi i częścią administracyjną

#### Koordynator programu

# Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

### Jednostka realizująca program

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

### Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe

##### Lata 2009 – 2012 zgodnie z załączoną tabelą.

Program nr 7.

Program modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Wprowadzenie

W Wieloletnim planie inwestycyjnym przewidziano inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, mające na celu poprawę stanu technicznego i estetykę budynku Pałacyku. W ramach tego zadania zostanie  przeprowadzony remont dachu, zostanie wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych i remont elewacji oraz  wymiana oświetlenia na terenie parku.

Ogólny cel programu

Cel programu nr 7 zgodny jest z  Celem strategicznym nr II Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego „Poprawa stanu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej”

Szczegółowy cel programu

Inwestycje prowadzone w ramach programu nr 7 w DPS Czubin są kontynuacją działań z okresu 2006-2008 w ramach których dokonano wymiany instalacji wewnętrznej oraz przyłącza c. o. do budynku pałacyku, została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa a także przebudowana została mechaniczna oczyszczalnia ścieków.

Wykonanie remontu dachu ma na celu poprawę jego stanu technicznego poprzez wymianę pokrycia oraz wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej.

Remont elewacji poprawi estetykę budynku, a wykonana termomodernizacja wpłynie na dalsze obniżenie kosztów eksploatacji.

Wykonanie oświetlenia na terenie DPS poprawi bezpieczeństwo przebywających tam pensjonariuszy, a odpowiednia jego aranżacja wpłynie na estetykę otaczającego obiekty parku.

Efekt

Przeprowadzenie prac wpłynie na bezpieczeństwo oraz poprawi warunki eksploatacyjne DPS

#### Koordynator programu

# Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

### Jednostka realizująca program

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

### Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe

##### Lata 2009 – 2012 zgodnie z załączoną tabelą.

Planowane finansowanie inwestycji

Jako źródła finansowania planuje się:

- dochody budżetu Powiatu,

- dotacje celowe,

- środki gmin Powiatu Pruszkowskiego,

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska,

- kredyty,

- dofinansowanie ze środków pomocowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Jako podstawowe źródło finansowania przyjęto środki budżetowe Powiatu. Przy planowaniu środków na zadania, należy wziąć pod uwagę możliwość uzyskania środków z innych źródeł.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, możliwe będzie ujęcie w planie nowych zadań lub zwiększenie środków na już istniejące przy aktualizacji WPI.

Dla pozyskiwania środków należy dążyć do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innymi podmiotami, poprzez zawieranie umów partycypacyjnych.